АДМИНИСТРАЦИЯ
      КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.03. 2015г.                                                                                                            №  13.

- с. Красноярка

- О Плане мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий          
     чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями.

- На основании Федерального закона от  21. 12. 1994  № 68 – ФЗ  «О защите 
         населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   
         характера»,  Федерального  закона  от   06. 10. 2003     № 131 – ФЗ     «Об общих 
         принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
         администрация  Красноярского сельсовета  Татарского района,  Новосибирской 
         области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий   
         чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями  (приложение).

- 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
         официальному опубликованию в газете «Красноярский вестник» и размещению
         на официальном сайте Красноярского сельсовета в сети «Интернет» по адресу:
         http://www.admkrasnoyrka.ru

- 3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Красноярского сельсовета                                                 П. Н. Юдин

- ПРИЛОЖЕНИЕ:

- к  постановлению администрации

- Красноярского сельсовета от 11.03.2015г  № 13.

- План

- мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями

| - № п/п | - Мероприятия | - Срок выполнения | - ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Взять на учёт все объекты, находящиеся в возможной зоне подтопления, составить реестр таких объектов | - апрель | - Глава Красноярского сельсовета П.Н.Юдин, специалист Бистерфельд А.Ю. |
| - 2. | - Обучить население мерам безопасности при угрозе наводнения. | - апрель | - специалисты Бистерфельд А.Ю. Федин Г.В. |
| - 3. | - Взять на учёт все плавсредства имеющиеся у населения, составить список их владельцев | - апрель - май | - специалист Бистерфельд А.Ю. |
| - 4. | - Осуществить контроль возможного доступа в помещения для временного размещения людей и их имущества (чердачные помещения и вторые этажи двухэтажных зданий) составить реестр таких помещений. | - апрель | - специалисты Бистерфельд А.Ю. - Федин Г.В. |
| - 5. | - Провести необходимые мероприятия по организации медицинской помощи и пополнению запасов медикаментов | - апрель | - Глава Красноярского сельсовета П.Н.Юдин, фельдшер Заматаева Н. С. |
| - 6. | - Осуществить контроль за качеством питьевой воды во время весеннего паводка. | - март - апрель | - Глава Красноярского сельсовета П.Н.Юдин, директор МУП «Кочнёвское» по ОУН Гридин П.М. |